ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πίνακας Περιεχομένων

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3

ΠΡΟΟΙΜΙΟ	3

1.	ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3

2.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3

3.	ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4

4.	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5

5.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	5

6.	ΕΚΘΕΣΕΙΣ	5

7.	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	5

8.	ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	6

9.	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	6

10.	ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	6

11.	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6

12.	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ	6

# ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

# ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης μέσω της Αν. Γενικής Διευθύντριας που εδρεύει στη διεύθυνση Λεωφόρος Αθαλάσσας 14, 4ος όροφος, 2011 Στρόβολος, Λευκωσία (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») από το ένα μέρος,

και

O/H …………………………………… που εδρεύει στη διεύθυνση ……………………………… του/της ……………………………………… (στο εξής ο «Ανάδοχος») που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την ………………………………………………  από τo άλλο μέρος,

ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε βάσει του υπ΄ αριθ. 2/2016 διαγωνισμού για τη  Διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης αναφορικά με το έργο “ΝΗΡΕΑΣ Ι” στον Ασώματο της Επαρχίας Λεμεσού και ανατέθηκε βάσει της υπ΄ αριθ. …………………… απόφασης ανάθεσης,

συμφώνησαν τα ακόλουθα.

# ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.	Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη:

α.	Η παρούσα Συμφωνία

β.	Το Παράρτημα I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

γ.	Η από …………………………. Προσφορά του Αναδόχου και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη οι πρόνοιές τους θα εφαρμόζονται σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας.

# ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη αναφορικά με το έργο “ΝΗΡΕΑΣ Ι” στον Ασώματο της Επαρχίας Λεμεσού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Σύμβαση και συγκεκριμένα όπως αυτά περιγράφονται πιο κάτω:

Εργασίες – Μελέτες που πρέπει να εκτελέσει ο Πραγματογνώμονας.

- Καταγραφή όλων των βλαβών που υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα του Έργου “ΝΗΡΕΑΣ Ι”. Η πρώτη επικοινωνία με τους πελάτες για σκοπούς ενημέρωσής τους, για το διορισμό του πραγματογνώμονα θα γίνει από τον Οργανισμό. Από αυτό το σημείο και μετά την ευθύνη για την επικοινωνία και τη διευθέτηση συναντήσεων για σκοπούς ελέγχου των διαμερισμάτων έχει ο Πραγματογνώμονας.

- Καταγραφή όλων των εξωτερικών βλαβών ή και προβλημάτων που υπάρχουν σε όλο το Έργο “ΝΗΡΕΑΣ Ι”.

- Εκπόνηση επιβεβαιωτικής Στατικής και Αντισεισμικής Μελέτης για το Κτίριο Γ του Έργου.

- Καταγραφή και αποτύπωση του εξωτερικού αποχετευτικού συστήματος. Εξωτερικό αποχετευτικό σύστημα ξεκινά από το πρώτο φρεάτιο που βρίσκεται έξω από την εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου και καταλήγει στους απορροφητικούς λάκκους ή στην απορροφητική τάφρο. Η αποτύπωση αυτή θα γίνει κατά τη διάρκεια της αποκάλυψης των εργασιών από Εργολάβο που θα συμβληθεί μαζί του ο Οργανισμός.

- Έκθεση για τα αίτια που προκάλεσαν τις βλάβες.

- Εισηγήσεις για την επιδιόρθωση των βλαβών.

- Προκαταρκτικό κοστολόγιο για τις προτεινόμενες επιδιορθώσεις.

Έντυπα που πρέπει να υποβληθούν και τα οποία θα αποτελούν το πακέτο Πραγματογνωμοσύνης είναι:

- Κατάλογος με τις περιγραφές των βλαβών ανά διαμέρισμα.

- Φωτογραφική αποτύπωση των βλαβών, με τυπωμένες έγχρωμες φωτογραφίες ανά διαμέρισμα. (Οι φωτογραφίες να είναι αριθμημένες και να υπάρχει σχεδιαστικός οδηγός ανάγνωσης των φωτογραφιών από τα σημεία που θα γίνεται η φωτογράφιση).

- Κατάλογος με τις περιγραφές των εξωτερικών βλαβών.

- Φωτογραφική αποτύπωση των εξωτερικών βλαβών και ιδιαίτερα του αποχετευτικού.

- Σχεδιαστική αποτύπωση του εξωτερικού αποχετευτικού συστήματος σε Autocad.

- Τεχνική έκθεση η οποία να περιγράφει και να αναλύει τις βλάβες ανά κατηγορία.

- Τεχνική έκθεση με τα αίτια των βλαβών.

- Τεχνική έκθεση με τις εισηγήσεις για επιδιορθώσεις.

- Προκαταρκτικό κοστολόγιο των εισηγήσεων.

Όλα τα παραπάνω απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν σε 2 τυπωμένα αντίτυπα καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή.

- Η παρούσα Σύμβαση είναι Σύμβαση Συνολικής Αξίας κατά την έννοια του αντίστοιχου ορισμού του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

# ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η Συμβατική Αξία ανέρχεται σε ……………………….. (……………………..) Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

- Στη Συμβατική Αξία, την οποία ο Ανάδοχος θεωρεί νόμιμο, εύλογο και επαρκές αντάλλαγμα για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη που θα απαιτηθεί ή ενδέχεται να απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Αναδόχου, τα έξοδα και το κέρδος του, περιλαμβανόμενων τυχόν αμοιβών τρίτων, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

# ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης.

- Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης και της ποιότητας και πληρότητας των Παραδοτέων του.

- Η συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης και μέχρι την οριστική του παραλαβή, είναι υποχρέωση αμφοτέρων.

- Υπεύθυνος Συντονιστής εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο ………………………..

# ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της.

- Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης θα οριστεί με οδηγία που θα εκδοθεί από τον Υπεύθυνο Συντονιστή του Έργου μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης και δεν θα απέχει από αυτήν περισσότερο από επτά ημερών (7).

- Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι ένας μήνας (1) από την ημερομηνία έναρξης.

- Η υλοποίηση των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και η παράδοση των επιμέρους παραδοτέων της σύμβασης από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, μετά από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η συνολική περίοδος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης.

- Η παρούσα Σύμβαση παύει να ισχύει με την οριστική παραλαβή όλων των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης ή και νωρίτερα, εάν αυτές εκτελεστούν από τον Ανάδοχο και παραληφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή ενωρίτερα, ή εάν προκύψει ανάγκη εφαρμογής των άρθρων περί τερματισμού της Σύμβασης του Παραρτήματος Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

# ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ετοιμασία και υποβολή Εκθέσεων, όπως καθορίζεται στην Παράγραφο 2 της παρούσας Συμφωνίας.

# ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που γνωστοποιείται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Άρθρο 18.1 του Παραρτήματος Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

- Οι πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τον τρόπο που ακολουθεί,  δυνάμει των προνοιών των άρθρων 18 και 19 του Παραρτήματος Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και συγκεκριμένα:

- Χορήγηση ολόκληρου του ποσού της Συμβατικής Αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του Αντικειμένου της Σύμβασης, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο, τιμολογίου.

# ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

- Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών ή υποβολής Παραδοτέου του Αντικειμένου της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα Καθυστέρησης Παράδοσης.

- Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) της ημερήσιας Συμβατικής Αξίας των εργασιών ή του Παραδοτέου.

- Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης ή/και της εγγύησης προκαταβολής.  (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

- Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων χρόνων παράδοσης για την οποία θα έχουν υποβληθεί συνολικά ρήτρες καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) της Συμβατικής Αξίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να τερματίσει τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων των ειδικά αναφερόμενων στο Παράρτημα Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

# ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η Σύμβαση δεν θα εξαιρείται από τους δασμούς και φόρους, περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

# ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ισχύει η διαδικασία διακανονισμού διαφορών του άρθρου 27 του Παραρτήματος I.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

# ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα διέπει όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τη Σύμβαση.

- Η γλώσσα της Σύμβασης και όλων των γραπτών επικοινωνιών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι η Ελληνική.

# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία που να σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου πρέπει να αναγράφεται η ονομασία της Σύμβασης και ο αριθμός αναφοράς του διαγωνισμού, και πρέπει να αποστέλλεται με ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιότυπο, ως εξής:

α.	Από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Αθαλάσσας 14, 4ος όροφος, 2011 Στρόβολος, Λευκωσία, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση koag@cytanet.com.cy ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 22513143.

β.	Από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο στην ταχυδρομική διεύθυνση ……………………………………. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ………………………………. ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό ………………………………

Συνταχθείσα στην Ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και υπογραφείσα την ……………….., ……………………..

Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής:

| Υπογραφή: ............................................ Τίτλος: ................................................... Όνομα: .................................................. | Μάρτυρες: 1. Υπογραφή: ............................................. Όνομα: .................................................. 2. Υπογραφή: ............................................. Όνομα: ................................................. |
| --- | --- |

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου:

| Υπογραφή: ............................................. Τίτλος: .................................................. Όνομα: .................................................. | Μάρτυρες: 1. Υπογραφή: ............................................. Όνομα: .................................................. 2. Υπογραφή: ............................................. Όνομα: ................................................. |
| --- | --- |